|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 09/10/2021 | | | | |
| Hora: 09:00 às 12:00 | | | | |
| Local: Teams | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | Email | | Papel | |
| Guilherme Gabriel Silva Pereira | ggspereira@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor - Tester | |
| Henrique Penna Forte Monteiro | henrique.forte@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor - DevOps | |
| Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | laomrocha@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor - Scrum Master | |
| Victor Boaventura Goes Campos | vbgcampos@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor - DBA | |
| Vinicius Marini Costa E Oliveira | vinicius.marini@sga.pucminas.br | | Desenvolvedor - Product Owner | |
| Pauta | | | | |
| Objetivos:   * Fazer atas de reunião (Lucas) * Finalizar protótipos de tela se houver algum ainda * Implementar | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| Finalizar cadastro de médico no backend para integração com o frontend. | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Fazer ata reunião | | 09/10/2021 | | Lucas Ângelo |
| Desenvolvedor backend de cadastro de médico. | | 09/10/2021 | | Lucas Ângelo. |
| Desenvolver tela CRUD de usuários. | | 10/10/2021 | | Victor Boaventura. |
| Desenvolver tela de login. | | 11/10/2021 | | Vinícius Marini. |
| Desenvolver backend CRUD especialidade e equipe. | | 09/10/2021 | | Guilherme Gabriel |
| Desenvolver tela de candidatura de médico. | | 13/10/2021 | | Henrique Penna. |
| Desenvolver backend CRUD de candidatura. | | 11/10/2021 | | Guilherme Gabriel. |
| Desenvolver tela de CRUD de equipe. | | 13/10/2021 | | Victor Boaventura. |